Discovery Financeiro | LIT Digital Transformation  
Proposta Discovery Financeiro  
Executivo  
Contexto  
Metodologia  
Fluxos  
Benefícios  
Cronograma  
Investimento  
Contexto  
Desafio Atual  
Processos financeiros manuais, alto tempo de processamento, risco de erros e baixa rastreabilidade.  
Objetivo do Discovery  
Mapear, analisar e propor automações para transformar o processo financeiro, reduzindo custos e aumentando eficiência.  
Processo de Discovery  
Imersão  
Entendimento do processo atual, entrevistas e coleta de dados.  
Mapeamento AS-IS  
Desenho do fluxo atual detalhado.  
Identificação de GAPs  
Levantamento de oportunidades de automação e melhorias.  
Modelagem TO-BE  
Proposta de fluxo futuro automatizado.  
Backlog e Roadmap  
Priorização de entregáveis e plano de implementação.  
Cronograma  
Semana  
Atividade  
Entregável  
1  
Imersão, entrevistas e coleta de dados  
Documento de contexto  
2  
Mapeamento do processo AS-IS  
Fluxo AS-IS detalhado  
3  
Identificação de GAPs e modelagem TO-BE  
Fluxo TO-BE e lista de oportunidades  
4  
Backlog, KPIs e apresentação executiva  
Backlog priorizado, KPIs e roadmap  
Exemplo de Benefícios  
⚡  
80%  
Eficiência Operacional  
Redução de 80% no tempo de processamento das NFs.  
💰  
R$ 240K  
Saving Anual  
Economia estimada de R$ 240.000,00 ao ano.  
🎯  
95%  
Precisão e Qualidade  
Eliminação de erros manuais e retrabalho.  
📊  
100%  
Rastreabilidade  
Controle total e visibilidade do processo.  
Entregáveis e Esforço  
Documento de Contexto  
Mapeamento dos envolvidos e contexto do projeto.  
Fluxos AS-IS e TO-BE  
Diagramas detalhados do processo atual e futuro.  
Identificação de Oportunidades  
Lista priorizada de automações e melhorias.  
Critérios de Sucesso e KPIs  
Definição de indicadores e critérios de sucesso.  
Backlog de Melhorias  
Lista priorizada de automações e melhorias.  
Roadmap Visual  
Plano visual para implementação.  
Esforço Estimado:  
4 semanas (1 mês) de trabalho consultivo, incluindo entrevistas, modelagem, validação e apresentação executiva.  
Exemplo de Backlog e Modelos  
Exemplo de Backlog  
1. Levantamento de stakeholders  
2. Modelagem AS-IS  
3. Modelagem TO-BE  
4. Identificação de GAPs  
5. Definição de critérios de sucesso  
6. Detalhamento do backlog de automações  
Modelo de Critérios de Sucesso  
Redução de 80% no tempo por NF, erros para menos de 5%, automação de 90% das etapas.  
Modelo de Documento  
Relatório executivo com contexto, fluxos, oportunidades, KPIs e roadmap.  
Fluxos AS-IS e TO-BE  
Fluxo Atual (AS-IS)  
📄  
Entrada de NF  
Recebimento manual  
→  
👁️  
Validação Manual  
15 min por NF  
→  
💻  
ERP  
Lançamento manual  
→  
✅  
Aprovação Manual  
Gestor financeiro  
→  
💰  
Pagamento  
Processo manual  
Fluxo Proposto (TO-BE)  
📄  
Entrada de NF  
Digital automática  
→  
🤖  
Validação IA  
3 min por NF  
→  
⚡  
ERP Automático  
Integração direta  
→  
⚡  
Aprovação Exceção  
Apenas casos especiais  
→  
💰  
Pagamento Auto  
Processo automático  
Cálculo de Saving  
Exemplo de Cálculo de Saving:  
Volume atual: 1.000 NFs / mês  
Tempo atual por NF: 15 minutos (manual)  
Tempo após automação: 3 minutos (com IA)  
Saving por NF: 12 minutos  
Saving total por mês: 12 minutos x 1.000 = 12.000 minutos = 200h  
Saving total por ano: 200h x 12 = 2.400h  
Saving estimado para a empresa: R$100/h x 2.400h =  
R$ 240.000/ano  
Investimento e Condições  
Investimento para Discovery Financeiro LIT:  
R$ 21.899,00  
(valor fixo, sem surpresas)  
Prazo:  
4 semanas (1 mês)  
Forma de pagamento:  
40% na contratação, 60% na entrega  
Inclui:  
Todos os entregáveis, reuniões, apresentações executivas e suporte para dúvidas durante o Discovery.  
Validade da proposta:  
30 dias  
Pronto para transformar seus processos financeiros? Fale com a LIT Digital Transformation e acelere sua jornada de automação!  
© 2024 LIT Digital Transformation. Proposta confidencial e exclusiva para fins de avaliação.

